АДМИНИСТРАЦИЯ

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.03.2025 г.                                  № 10                                    с. Междуречье

О мерах по санитарной очистке и благоустройству

населённых пунктов Междуреченского муниципального

образования в весенний период 2025 года

В соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г.                      № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании ст. 30 Устава Междуреченского сельского поселения Вольского муниципального района Саратовской области, в целях улучшения санитарного состояния и благоустройства населённых пунктов Междуреченского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план мероприятий по санитарной очистке и благоустройству населённых пунктов Междуреченского муниципального образования в весенний период 2025 года (Приложение № 1).

- Приступить к осуществлению мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории Междуреченского муниципального образования с 01 апреля 2025 года по 01 июня 2025 года, по завершении основных мероприятий по санитарной очистке, санитарными днями на весь летний период до 31 августа 2025 года считать среду и пятницу еженедельно.

- Предложить руководителям организаций и учреждений, независимо от организационно-правовых форм, расположенных на территории Междуреченского муниципального образования, организовать очистку от мусора, сухостоя, провести благоустройство территорий в соответствии с рекомендуемым распределением (Приложение № 2).

- Рекомендовать индивидуальным предприятиям, не вошедшим  в приложение № 2, а также гражданам - собственникам индивидуальных жилых домов, организовать мероприятия по санитарной очистке и благоустройству на прилегающих территориях.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.

- Обнародовать настоящее постановление путём вывешивания его в установленных местах:

- здание администрации с. Междуречье, ул. Луговая, д. 22;

- здание администрации с. Покурлей, ул. Революционная, д. 89;

- доска объявлений напротив жилого дома по ул. Коммунистическая, д. 25  с.Новая Павловка;

- доска объявлений напротив жилого дома по ул.Лесная, д.7 с.Буровка.

7. Настоящее постановление вывешивается на период 30 календарных дней с 26 марта 2025 года по 24 апреля 2025 года.

8. Датой обнародования считать 26 марта 2025 года.

9. После обнародования настоящее постановление хранится в администрации Междуреченского муниципального образования.

10. Сбор предложений и замечаний в случаях, установленных законодательством, осуществляется по адресу: село Междуречье, улица Луговая, 22.

  - Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Междуреченского муниципального образования в сети Интернет https://mezhdurechenskoe-r64.gosweb.gosuslugi.ru.

  - Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Междуреченского

муниципального образования                                                   В.А.Наумов

Приложение № 1 к постановлению

администрации Междуреченского

муниципального образования

от 25.03.2025 г. № 10

П Л А Н

мероприятий по санитарной очистке и благоустройству населённых пунктов Междуреченского муниципального образования в весенний период 2025 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный за исполнением |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Санитарная уборка территорий, закреплённых за учреждениями и организациями. | С 01.04.2025 г. по 01.05.2025 г. | Глава Междуреченского муниципального образования, руководители организаций и учреждений (по согласованию) |
| 2 | Побелка деревьев, бордюров, электроопор, расположенных по улицам населённых пунктов муниципального образования. | С 20.04.2025 г. по 26.04.2025 г. | Заместитель главы администрации, руководители организаций и учреждений (по согласованию) |
| 3 | Косметический ремонт памятников погибшим воинам ВОВ и обелисков погибшим в годы гражданской войны; благоустройство территорий, прилегающих к памятникам и обелискам | с 10.04.2025 г. по 01.05.2025 г. | Глава Междуреченского муниципального образования |
| 5 | Выпиловка сухих деревьев, посадка саженцев взамен выпиленных деревьев на территориях, прилегающих к зданиям организаций и учреждений. Оборудование цветников | Апрель 2025 года | Заместитель главы администрации, руководители организаций и учреждений (по согласованию) |
| 6 | Благоустройство (сбор мусора) на берегах водоемов, расположенных на территории Междуреченского муниципального образования | Май 2025 года | Глава Междуреченского муниципального образования, руководители организаций и учреждений (по согласованию) |
| 7 | Санитарная очистка и благоустройство территорий кладбищ Междуреченского муниципального образования | Апрель 2025 года | Глава Междуреченского муниципального образования |
| 8 | Зачистка несанкционированных свалок на территории населенных пунктов Междуреченского муниципального образования | Апрель-май 2025 года | Глава Междуреченского муниципального образования, руководители организаций и учреждений (по согласованию) |
| 9 | Подведение итогов по санитарной очистке и благоустройству территории Междуреченского муниципального образования | 01.06.2025 года | Глава Междуреченского муниципального образования |
| 10 | Выкос сорной травы и сбор мусора в населенных пунктах муниципального образования. | Летний период 2025 года | Заместитель главы администрации, руководители организаций и учреждений (по согласованию) |

Глава Междуреченского  муниципального образования                               В.А. Наумов

Приложение № 2 к постановлению

администрации Междуреченского

муниципального образования

от 25.03.2025 г. № 10

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ

Междуреченского муниципального образования

между организациями и учреждениями для санитарной очистки и благоустройства  (по согласованию)

| Наименование организации | Закреплённая территория |  |
| --- | --- | --- |
| Отделение ГАУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Вольского района» с. Междуречье | с. Междуречье улица Избалыковская от дома №79 по дом № 160 (чётная и нечётная сторона) |  |
| Администрация Междуреченского муниципального образования, почтовое отделение с. Междуречье, структурное подразделение МУК «ЦКС» Дом Культуры с. Междуречье, фельдшерско-акушерский пункт с.Междуречье | с. Междуречье улица Избалыковская от дома № 2 по дом № 79 (чётная и нечётная сторона), улица Луговая от дома № 1 до дома № 24; с. Буровка ул. Проездная от дома № 4 по дом №11 (чётная и нечётная сторона) |  |
| Филиал МАОУ «Образовательный центр № 5 им. героя Советского союза З.И.Маресевой с.Черкасское» в с.Междуречье | с. Междуречье улица Терешанская от дома №2 по дом № 50, улица Речная |  |
| Отделение ГКУ СО «УСПН» с. Покурлей | с.Покурлей улица Октябрьская от дома № 65 до дома № 89 (чётная и нечётная сторона); с.Новая Павловка улица Коммунистическая от дома № 1 до дома № 64 |  |
| Филиал МАОУ «Образовательный центр № 5 им. героя Советского союза З.И.Маресевой с. Черкасское» в с.Покурлей | с. Покурлей улица Октябрьская от дома № 167 до дома № 189, улица Революционная от здания администрации до дома № 151 (чётная и нечётная сторона), включая памятник воинам, погибшим в гражданскую войну |  |
| Структурное подразделение МУК «ЦКС» Дом Культуры с.Покурлей , почтовое отделение с. Покурлей, Фельдшерско-акушерский пункт с.Покурлей | с. Покурлей улица Революционная от здания администрации д. 89 до дома № 1 (чётная и нечётная сторона) |  |

Глава Междуреченского

муниципального образования                                                     В.А. Наумов